Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante las primeras 10 semanas del proyecto InterviewAI, hemos completado exitosamente todas las fases de investigación, planificación y diseño, además de lograr avances significativos en la fase de desarrollo. El proyecto presenta un avance global del 70%, superando las expectativas para esta etapa intermedia. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes requeridos |
| Metodología | Sin ajustes requeridos |
| Evidencias de avance | 1. Repositorio GitHub Justificación: Evidencia tangible del código funcional y progreso real del equipo 2. Video Demostración Justificación: Muestra el sistema integrado end-to-end funcionando 3. Prototipos validados Sistema de diseño completo implementado Justificación: Validación de UX/UI antes del desarrollo 4. Documento de Arquitectura Justificación: Guía técnica del sistema desarrollado |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión Proyectos, Análisis Requisitos | Investigación y Requisitos | internet, docs APIs, Google Docs | 1 semana | Todo el equipo | Documentación de Gemini y Google Cloud excelente. Créditos estudiantiles disponibles. | completa |  |
| Gestión Proyectos | Planificación y Carta Gantt | Trello, Google Sheets | 2 semana | Matias Coloma | Requisitos claros facilitaron planificación de 12 tareas específicas. | completa |  |
| Arquitectura de Software | Diseño Arquitectura Sistema | Draw.io, Lucidchart, docs PostgreSQL | 3 semana | Matias Coloma | Decidimos monolito modular sobre microservicios por simplicidad. | completa | Simplificación arquitectura inicial |
| Diseño UX/UI | Diseño Interfaz y UX | Figma, Lucide Icons, Tailwind | 3 semana | Matias Coloma | Validación con 8 usuarios (4.2/5). Plantillas aceleraron diseño. | completa |  |
| Desarrollo Backend, BD | Config base, BD, auth | Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, JWT | 1 semana | Ulises Muñoz | Prisma facilitó migraciones. JWT directo de implementar. | no iniciada |  |
| Desarrollo Backend, APIs | APIs core, entrevistas, preguntas | VS Code, Postman, Zod | 2 semana | Ulises Muño |  | completa |  |
| IA y Backend | Integración Gemini | Gemini API, Google Cloud, prompts | 2 semana | Matias Coloma | Speech español excelente precisión. TTS voz neural natural. Latencia 1-2 seg. | completa |  |
| IA, Procesamiento Voz | Speech-to-Text + TTS | Google Cloud Speech, TTS, Web Audio | 2 semana | Cristian Alvarez |  | completa |  |
| Backend Avanzado | Avatar D-ID, métricas, dashboard | D-ID API, SQL agregaciones | 2 semana | Matias Coloma |  | no iniciada |  |
| Frontend Base | Setup React, routing, auth | React 18, React Router, Tailwind, Axios | 2 semana | Ulises Muño | Vite muy rápido. Tailwind aceleró estilos. | completa |  |
| Frontend Core | Dashboard y selección entrevistas | React, Recharts, Lucide Icons | 2 semana | Cristian Alvarez | Dashboard con stats visuales. Filtros por área y nivel funcionando. | completa |  |
| Frontend Interactivo | Captura audio, simulación | MediaRecorder API, React hooks, WebRTC | 2 semana | Cristian Alvarez | Captura audio OK. Manejo de permisos micrófono implementado | completa |  |
| Frontend Avanzado | Integración avatar, gráficas | React, Audio player custom, scoring | 2 semana | Cristian Alvarez | Avatar 70%, gráficos de progreso implementados y funcionales. | en curso 70% |  |
| Frontend Final | Responsive, testing E2E, deploy | D-ID SDK, Recharts, animaciones CSS | 2 semana | Cristian Alvarez |  | no iniciada |  |
| QA y Testing | Pruebas y QA | Jest, Cypress, plan pruebas | 4 semana | Matias Coloma | Planificado semanas 15-18. Estructura testing lista. | no iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

FACILITADORES: Documentación excelente de APIs (Gemini, Google Cloud Speech) Experiencia previa en React y Node.js redujo curva de aprendizaje Herramientas modernas (Vite, Prisma, Tailwind) aceleraron desarrollo Comunicación efectiva: reuniones semanales + Trello + WhatsApp Prototipos validados dieron claridad sobre qué construir DIFICULTADES Y ACCIONES: Arquitectura compleja inicial: Perdimos 1 semana con microservicios. Acción: Simplificamos a monolito modular. Latencia APIs (1-4 seg): UX se sentía lenta. Acción: Implementamos skeleton loaders y optimizamos prompts. Audio en navegadores: Compatibilidad Chrome/Firefox/Safari diferente. Acción: 3 días investigación, implementamos fallbacks y normalizamos a WAV. Curva Prisma ORM: Nadie lo había usado. Acción: 2 días tutoriales, después desarrollo fue rápido.

AJUSTES: Arquitectura: Simplificación de microservicios a monolito modular. Justificación: Microservicios requería API Gateway, mensajería, múltiples BDs, complejidad de deployment que excedía tiempo disponible sin agregar valor real. Priorización Avatar D-ID: Priorizamos funcionalidades core antes de avatar visual. Justificación: Asegurar flujo completo funcione perfecto (preguntas, grabación, evaluación) antes del "nice to have" del avatar. División tareas frontend: Subdividimos en componentes más granulares. Justificación: Mejor tracking y distribución equitativa. NO SE ELIMINARON ACTIVIDADES Todas las actividades planificadas siguen en el proyecto. Ajustes fueron solo en enfoque técnico y priorización temporal, sin eliminar funcionalidad del alcance original. ACTIVIDADES SIN AJUSTES: La mayoría se ejecutó según plan gracias a investigación exhaustiva, herramientas modernas y comunicación constante.

ACTIVIDADES NO INICIADAS: Backend Avanzado (Avatar D-ID, métricas, dashboard): Motivo: Priorizamos completar todas las funcionalidades core del backend (APIs, Gemini, Speech) antes de agregar funcionalidades avanzadas. La integración con D-ID es compleja y requiere investigación adicional sobre streaming de video y rate limits. Estrategias: (1) Iniciar investigación profunda de D-ID API en semana 11, (2) Implementar métricas básicas primero (más simple), luego avatar, (3) Plan B: usar videos pre-generados en lugar de tiempo real si hay problemas técnicos, (4) Asignar a Cristian y Matías en conjunto para acelerar. Backend Testing (Testing, optimización, deployment): Motivo: Esta actividad depende de que el desarrollo esté completo. Está planificada para semanas 13-14 según cronograma original. Estrategias: No requiere estrategia especial, está dentro del cronograma. Ya tenemos Jest configurado y algunos tests unitarios básicos que expandiremos. Frontend Final (Responsive, testing E2E, deployment): Motivo: Decidimos priorizar funcionalidad desktop completa primero para tener un prototipo demostrable robusto. Testing E2E requiere que todas las funcionalidades estén integradas y estables. Estrategias: (1) Dedicar semanas 11-12 a responsive design usando breakpoints de Tailwind, (2) Testing E2E con Cypress en semanas 13-14 cuando sistema esté completo, (3) Deployment en semana 15 según plan original. QA y Testing completo: Motivo: Planificado para semanas 15-18 según metodología (después de desarrollo completo). Es la fase formal de aseguramiento de calidad. Estrategias: No requiere estrategia especial. Hay plan de pruebas preparados, framework Cypress configurado, y casos de prueba documentados listos para ejecutar. ACTIVIDADES EN CURSO CON AVANCE: Frontend Avanzado (Integración avatar, gráficas): Estado actual: En progreso. Motivo avance parcial: Priorizamos implementar primero los gráficos de progreso con Recharts (completados) antes que la integración del avatar D-ID que depende del backend. Estrategias: (1) Completar en paralelo con backend cuando avatar esté listo, (2) Mientras tanto, finalizar optimización de gráficas y animaciones CSS, (3) Testing de componentes visuales independientemente del avatar. IMPACTO EN CRONOGRAMA GENERAL: Las actividades no iniciadas están mayormente dentro del cronograma original. El único ajuste necesario es acelerar la actividad Backend Avanzado en las próximas 2 semanas para no generar retrasos en cascada. Tenemos buffer de 2 semanas en la planificación que nos permite absorber pequeños desfases sin afectar la fecha de entrega final del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.