|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas hasta la semana 9. Actualmente nos encontramos en la etapa de desarrollo del prototipo funcional, donde ya implementamos el módulo de autenticación de usuarios, la configuración de entrevistas y el banco inicial de preguntas técnicas y comportamentales. Entre los factores que han facilitado el trabajo destacan la organización del equipo, el uso de metodologías tradicional y la experiencia previa en desarrollo web. Las principales dificultades han estado relacionadas con la integración de APIs de inteligencia artificial y la gestión del tiempo debido a la complejidad de la sincronización entre voz, video y análisis de respuestas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar los desafíos técnicos hemos optado por un enfoque iterativo y modular, priorizando funcionalidades esenciales antes de integrar características más avanzadas (por ejemplo, usar prototipos de avatares estáticos mientras se implementa la comunicación en tiempo real). También establecimos reuniones semanales de seguimiento para identificar obstáculos tempranamente y redistribuir tareas según las fortalezas de cada integrante. En cuanto a los problemas de tiempo, hemos reforzado la planificación utilizando herramientas como Trello y GitHub para controlar avances y dependencias entre tareas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En términos generales, evaluo mi trabajo como satisfactorio y en línea con los objetivos definidos. Destacando la colaboración del equipo, la claridad en la documentación técnica y el avance funcional del sistema base. Como aspecto a mejorar, necesitamos profundizar las pruebas de integración y optimizar el feedback automático del sistema, ya que es un componente clave del valor del proyecto. Personalmente, cada integrante ha fortalecido competencias técnicas específicas (backend, IA y UX/UI) y habilidades blandas como comunicación y gestión de proyectos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo optimizar el análisis inteligente de respuestas para que el feedback sea más preciso y profesional, sin depender excesivamente de servicios externos. Nos gustaría preguntar al docente si existen alternativas locales o híbridas para procesar lenguaje natural que reduzcan costos y latencia, manteniendo la calidad del análisis. También orientación sobre criterios de evaluación del prototipo funcional para asegurar que cumpla con los requisitos de la fase 3.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A partir del monitoreo del avance, consideramos que es conveniente reajustar la carga de trabajo: -Cristian Álvarez: concentrarse en la calibración del módulo de IA y validación de respuestas. -Matías Coloma: continuar con la arquitectura backend, pruebas de integración y despliegue. -Ulises Muñoz: finalizar los diseños del dashboard y la interfaz del avatar. Además, se añadirá una nueva actividad: implementación de pruebas de usuario con registro de métricas de desempeño, para validar la experiencia del entrevistado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido positivo y complementario. Cada integrante ha asumido su rol con responsabilidad y compromiso, fomentando un ambiente colaborativo y de aprendizaje mutuo. Entre los aspectos positivos destacamos la comunicación constante, el uso de herramientas colaborativas, y la capacidad de adaptación ante problemas técnicos. Como punto de mejora, buscamos mejorar la gestión del tiempo en entregas intermedias y mantener una documentación uniforme para facilitar la integración final del sistema.